**Registro de Reunión Diaria (Discord) - 7 de Junio de 2025**

**Proyecto:** Página Web **Scrum Master:** Diego Vergara **Hora:** 21:00 - 21:15 CLST **Plataforma:** Discord (Canal de Voz "Daily Standup")

**Participantes:**

* Diego (Scrum Master)
* Fernanda
* Alberto
* Fernando
* Renato
* Pablo
* Alex

**Transcripción / Notas de la Reunión:**

**Diego:** "Buenas noches a todos, equipo. Gracias por conectarse. Vamos a hacer nuestro daily standup rápido de 15 minutos. ¿Cómo vamos con las tareas asignadas para esta semana?"

**Renato:** "Hola, Diego. Hoy voy a trabajar en 'HU1: Desarrollar y aplicar animaciones' y 'HU1: Aplicación coherente de colores institucionales'."

**Fernanda:** "Hola a todos. Hoy voy a trabajar en 'HU1: Investigar y seleccionar librerías UI/UX'."

**Alberto:** "Qué tal. Hoy voy a trabajar en 'HU1: Diseñar mockups y wireframes de la nueva interfaz'."

**Fernando:** "Buenas noches. Hoy voy a trabajar en 'HU1: Implementar diseño responsivo'."

**Alex:** "Qué tal. Hoy voy a trabajar en 'HU2: Integrar calendario visible al inicio de sesión'."

**Pablo:** "Hola. Hoy voy a trabajar en 'HU1: Limpiar y eliminar links innecesarios y páginas en blanco'."

**Diego (resumiendo):** "Ok, equipo. Resumiendo la jornada:

* **Renato:** Desarrollar y aplicar animaciones, y aplicación coherente de colores institucionales.
* **Fernanda:** Investigar y seleccionar librerías UI/UX.
* **Alberto:** Diseñar mockups y wireframes de la nueva interfaz.
* **Fernando:** Implementar diseño responsivo.
* **Alex:** Integrar calendario visible al inicio de sesión.
* **Pablo:** Limpiar y eliminar links innecesarios y páginas en blanco.

Parece que todos están bien encaminados con las tareas asignadas para esta semana. Recuerden que si surge algún impedimento o necesitan algo, no duden en mencionarlo en el canal de Discord, no esperen a la daily. Mañana a la misma hora, por el mismo canal. Que tengan buena noche y sigan con el buen trabajo."

**Todos:** "¡Gracias, Diego! / ¡Buenas noches!"

**(Reunión finalizada a las 21:14 CLST)**

**Registro de Reunión Diaria (Discord) - 8 de Junio de 2025**

**Proyecto:** Página Web **Scrum Master:** Diego Vergara **Hora:** 21:00 - 21:15 CLST **Plataforma:** Discord (Canal de Voz "Daily Standup")

**Participantes:**

* Diego (Scrum Master)
* Fernanda
* Alberto
* Fernando
* Renato
* Pablo
* Alex

**Transcripción / Notas de la Reunión:**

**Diego:** "Buenas noches a todos, equipo. Gracias por conectarse. Vamos a hacer nuestro daily standup rápido de 15 minutos. ¿Cómo vamos con las tareas asignadas para esta semana?"

**Renato:** "Hola, Diego. Hoy voy a continuar con 'HU1: Desarrollar y aplicar animaciones'."

**Fernanda:** "Hola a todos. Hoy voy a continuar con 'HU1: Investigar y seleccionar librerías UI/UX'."

**Alberto:** "Qué tal. Hoy voy a continuar con 'HU1: Diseñar mockups y wireframes de la nueva interfaz'."

**Fernando:** "Buenas noches. Hoy voy a continuar con 'HU1: Implementar diseño responsivo'."

**Alex:** "Qué tal. Hoy voy a continuar con 'HU2: Integrar calendario visible al inicio de sesión'."

**Pablo:** "Hola. Hoy voy a continuar con 'HU1: Limpiar y eliminar links innecesarios y páginas en blanco'."

**Diego (resumiendo):** "Ok, equipo. Resumiendo la jornada:

* **Renato:** Continuar con Desarrollar y aplicar animaciones.
* **Fernanda:** Continuar con Investigar y seleccionar librerías UI/UX.
* **Alberto:** Continuar con Diseñar mockups y wireframes de la nueva interfaz.
* **Fernando:** Continuar con Implementar diseño responsivo.
* **Alex:** Continuar con Integrar calendario visible al inicio de sesión.
* **Pablo:** Continuar con Limpiar y eliminar links innecesarios y páginas en blanco.

Parece que todos están bien encaminados con las tareas asignadas para esta semana. Recuerden que si surge algún impedimento o necesitan algo, no duden en mencionarlo en el canal de Discord, no esperen a la daily. Mañana a la misma hora, por el mismo canal. Que tengan buena noche y sigan con el buen trabajo."

**Todos:** "¡Gracias, Diego! / ¡Buenas noches!"

**(Reunión finalizada a las 21:14 CLST)**

**Registro de Reunión Diaria (Discord) - 9 de Junio de 2025**

**Proyecto:** Página Web **Scrum Master:** Diego Vergara **Hora:** 21:00 - 21:15 CLST **Plataforma:** Discord (Canal de Voz "Daily Standup")

**Participantes:**

* Diego (Scrum Master)
* Fernanda
* Alberto
* Fernando
* Renato
* Pablo
* Alex

**Transcripción / Notas de la Reunión:**

**Diego:** "Buenas noches a todos, equipo. Gracias por conectarse. Vamos a hacer nuestro daily standup rápido de 15 minutos. ¿Cómo vamos con las tareas asignadas para esta semana?"

**Renato:** "Hola, Diego. Ayer estuve trabajando en 'HU1: Desarrollar y aplicar animaciones' y 'HU1: Aplicación coherente de colores institucionales'. Hoy voy a continuar con 'HU1: Desarrollar y aplicar animaciones'."

**Fernanda:** "Hola a todos. Ayer me concentré en 'HU1: Investigar y seleccionar librerías UI/UX'. Hoy voy a empezar a integrar la librería UI/UX en el proyecto."

**Alberto:** "Qué tal. Ayer avancé con 'HU1: Diseñar mockups y wireframes de la nueva interfaz'. Hoy voy a trabajar en la creación de los mockups de la página de inicio y el perfil de usuario."

**Fernando:** "Buenas noches. Ayer estuve con 'HU1: Implementar diseño responsivo'. Hoy voy a seguir con la adaptación de la estructura principal del sitio para diferentes tamaños de pantalla."

**Alex:** "Qué tal. Ayer estuve investigando cómo integrar un calendario para 'HU2: Integrar calendario visible al inicio de sesión'. Hoy voy a hacer una pequeña prueba de concepto con una de las opciones."

**Pablo:** "Hola. Ayer me dediqué a 'HU1: Limpiar y eliminar links innecesarios y páginas en blanco'. Hoy voy a seguir con la ejecución de esas eliminaciones y documentar los cambios."

**Diego (resumiendo):** "Ok, equipo. Resumiendo la jornada:

* **Renato:** Continuar con Desarrollar y aplicar animaciones.
* **Fernanda:** Empezar a integrar la librería UI/UX en el proyecto.
* **Alberto:** Trabajar en la creación de los mockups de la página de inicio y el perfil de usuario.
* **Fernando:** Seguir con la adaptación de la estructura principal del sitio para diferentes tamaños de pantalla.
* **Alex:** Hacer una pequeña prueba de concepto para la integración del calendario.
* **Pablo:** Seguir con la ejecución de eliminaciones y documentar los cambios.

Parece que todos están bien encaminados con las tareas asignadas para esta semana. Recuerden que si surge algún impedimento o necesitan algo, no duden en mencionarlo en el canal de Discord, no esperen a la daily. Mañana a la misma hora, por el mismo canal. Que tengan buena noche y sigan con el buen trabajo."

**Todos:** "¡Gracias, Diego! / ¡Buenas noches!"

**(Reunión finalizada a las 21:14 CLST)**

**Registro de Reunión Diaria (Discord) - 10 de Junio de 2025**

**Proyecto:** Página Web **Scrum Master:** Diego Vergara **Hora:** 21:00 - 21:15 CLST **Plataforma:** Discord (Canal de Voz "Daily Standup")

**Participantes:**

* Diego (Scrum Master)
* Fernanda
* Alberto
* Fernando
* Renato
* Pablo
* Alex

**Transcripción / Notas de la Reunión:**

**Diego:** "Buenas noches a todos, equipo. Gracias por conectarse. Como siempre, vamos a hacer nuestro daily standup rápido de 15 minutos. Hoy es 10 de junio, así que la semana 1 está terminando. Comentemos qué hicimos ayer, qué planeamos para hoy y si tenemos algún impedimento. ¿Quién quiere empezar?"

**Renato:** "Yo puedo ir primero. Ayer estuve trabajando en 'HU1: Desarrollar y aplicar animaciones'. Logré avanzar bastante con la implementación de algunas micro-animaciones en el menú de navegación y en los botones. También dediqué un tiempo a 'HU1: Aplicación coherente de colores institucionales' y ya tengo definida la paleta principal y aplicada en la cabecera del portal. Para hoy, voy a continuar con las animaciones en otras secciones y validar la consistencia de los colores. No tengo impedimentos por ahora, todo bien."

**Diego:** "Excelente, Renato. Las animaciones le darán vida al portal. Muy bien que ya tengas lo de los colores definido. Asegúrate de documentar esas decisiones para el equipo. Fernanda, ¿cómo vas?"

**Fernanda:** "Hola a todos. Ayer me concentré en 'HU1: Investigar y seleccionar librerías UI/UX'. Estuve revisando algunas opciones como Material-UI y Ant Design, y ya tengo una propuesta que creo que se adapta mejor a lo que necesitamos. Para hoy, mi idea es preparar un pequeño demo con la librería seleccionada para que la veamos mañana y podamos decidir. No tengo impedimentos."

**Diego:** "Muy buen punto, Fernanda. Esa investigación es crucial para sentar las bases del *frontend*. La demo sería genial para visualizarlo. Alberto, ¿qué nos cuentas?"

**Alberto:** "Qué tal. Ayer avancé con 'HU1: Diseñar mockups y wireframes de la nueva interfaz'. Pude crear los wireframes básicos para la página de inicio y el perfil de usuario. Hoy voy a trabajar en los mockups de esas dos secciones, añadiendo más detalle visual. De momento, sin impedimentos, el flujo de trabajo está claro."

**Diego:** "Genial, Alberto. Los mockups nos darán una idea más concreta del diseño. Fernando, ¿tu turno?"

**Fernando:** "Buenas noches. Ayer estuve con 'HU1: Implementar diseño responsivo'. Avancé con la adaptación de la estructura principal del sitio para diferentes tamaños de pantalla, usando flexbox y media queries. Es un trabajo que toma su tiempo por la cantidad de elementos. Para hoy, voy a seguir con eso, enfocándome en la versión móvil del menú. No tengo impedimentos, solo es un proceso que requiere mucha prueba y error."

**Diego:** "Entendido, Fernando. El diseño responsivo es fundamental para la experiencia de usuario. Mantennos al tanto de cualquier desafío que encuentres, especialmente con los elementos más complejos. Pablo, ¿cómo te fue?"

**Pablo:** "Hola. Ayer me dediqué a 'HU1: Limpiar y eliminar links innecesarios y páginas en blanco'. Estuve haciendo un barrido por el portal y ya identifiqué varios que podemos quitar o redirigir. Para hoy, mi plan es empezar a ejecutar esas eliminaciones y documentar los cambios. Todo claro por mi parte."

**Diego:** "Excelente, Pablo. Esa limpieza es muy necesaria para mejorar la navegación. Alex, cerramos contigo."

**Alex:** "Qué tal. Ayer estuve investigando cómo integrar un calendario para 'HU2: Integrar calendario visible al inicio de sesión'. Estuve viendo algunas APIs y librerías que nos podrían servir. Hoy voy a hacer una pequeña prueba de concepto con una de las opciones. No tengo impedimentos, pero sí necesito definir qué tipo de eventos académicos se cargarán en el calendario en el futuro."

**Diego:** "Buen punto, Alex. Me llevo esa pregunta sobre los eventos académicos para la próxima sesión de refinamiento con el Product Owner. Por ahora, enfócate en la integración técnica del calendario.

**Diego (resumiendo):** "Ok, equipo. Resumiendo la jornada:

* **Renato** avanza con animaciones y colores institucionales.
* **Fernanda** ya tiene una propuesta de librería UI/UX y preparará una demo.
* **Alberto** está diseñando los mockups de la interfaz.
* **Fernando** continúa con la implementación del diseño responsivo.
* **Pablo** está en la fase de limpieza de links y páginas innecesarias.
* **Alex** investigando y haciendo pruebas de concepto para el calendario.

Parece que todos están bien encaminados con las tareas asignadas para esta primera semana. Renato, Fernanda, Alberto, Fernando, Pablo y Alex, todos ustedes tienen tareas críticas para la HU1 y HU2 esta semana. Recuerden que si surge algún impedimento o necesitan algo, no duden en mencionarlo en el canal de Discord, no esperen a la daily. Mañana a la misma hora, por el mismo canal. Que tengan buena noche y sigan con el buen trabajo."

**Todos:** "¡Gracias, Diego! / ¡Buenas noches!"

**(Reunión finalizada a las 21:14 CLST)**

**Notas Adicionales de Diego (Scrum Master):**

* **Acción Diego:** Llevar la pregunta de Alex sobre la definición de eventos académicos para el calendario a la próxima reunión con el Product Owner.
* **Observación:** Fernando está haciendo un trabajo laborioso con el diseño responsivo. Ofrecerle apoyo si lo necesita o si encuentra algún bloqueo.
* **General:** La mayoría de las tareas de la Semana 1, especialmente las relacionadas con la HU1 (interfaz moderna e intuitiva) y HU2 (información al inicio de sesión), parecen estar en buen camino, lo cual es positivo para el cierre de la semana.